# REPUBLIKAHRVATSKA

# ŽUPANIJASPLITSKO-DALMATINSKA

# OPĆINAPOSTIRA

# Polježice 2, 21410 POSTIRA

# tel (021) 63 21 33

fax (021) 63 21 07

e-mail: info@ opcina-postira.hr

KLASA    : 024-01/24-01/51

URBROJ : 2181-40-01-24-02

Postira, 27.11.2024. god.

Na temelju članka  5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  68/18, 110/18, 32/20), te članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br 3/13 i 6/13, 5/20 i 5/21), Općinsko vijeće Općine Postira na 25. sjednici održanoj dana 27.11.2024. godine, donijelo je

P   R   O   G   R   A   M

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025.GODINI

I   UVOD

Članak  1.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Postira u 2025.godini (u daljnjem tekstu Program) odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u na području općine, a u skladu su sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, a to su slijedeće:

1.Izgradnja i uređenje raznih građevinskih objekata

2.Nove nerazvrstane ceste i parkirališta

3.Uređenje poljskih puteva

4.Uređenje luka,plaža i obalnog pojasa

5.Uređenje i održavanje groblja

6.Nabavka nove opreme , uređaja i vozila

Ovim Programom određuje se opis poslova s  procjenom troškova za gradnju objekata i

uređaja komunalne infrastrukture, kako je gore navedeno, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNU OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u € za  gradnju objekta i uređaja, te nabavku opreme komunalne infrastrukture u 2025.god. navode se u slijedećem pregledu:

1.IZGRADNJA I UREĐENJE RAZNIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA                               15.000,00 €

-Renoviranje tržnice.....................................................................    5.000,00 €

-Sala za ispraćaj –Groblje Dol ........................................................ 10.000,00 €

2. NERAZVRSTANE CESTE I PRAKIRALIŠTA                                                                350.000,00 €

-Nerazvrstana cesta Molo Lozna ................................................. 40.000,00 €

-Makadamski parking kraj ŠRC-a  .............................................  300.000,00 €

-Parking Zastivonje  ..................................................................    10.000,00 €

3.UREĐENJE POLJSKIH PUTEVA                                                                                    50.000,00 €

-Uređenje  poljskih puteva  .......................................................  50.000,00 €

4.UREĐENJE LUKE,PLAŽA I  OBALNOG POJASA                                                         55.000,00 €

-Uređ.obalnog pojasa Riva-Lungo mare   .................................. 40.000,00 €

- Šetnica Gabrova-Lovrečina   .................................................... 15.000,00 €

5.UREĐENJE I DORŽAVANJE GROBLJA                                                                         15.000,00 €

-Groblje Dol-uređenje .................................................................  15.000,00 €

6.NABAVKA NOVE OPREME ,UREĐAJA I VOZILA                                                       23.000,00 €

-nabaka manjeg kamiona za potrebe komunale......................     20.000,00 €

___________________________________________________________________________

U K U P N O:                                                                                             505.000,00 €

III  ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zbirni iskaz financijskih sredstava odnosno IZVORA FINANCIRANJA iz kojih će se financirati gradnja objekata i uređaja, te nabavljati oprema komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja u 2025.g. iskazan u valuti €,  je slijedeći:

| Naziv projekta | Vlastiti prihodi 03 | Komunalni doprinos 04 | Ostali namj.prih 04 | Sredstva pom. 05 | Prih.od nefin.imov 07 | Ukupno iz svih izvora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Renoviranje Tržnice |  | 5.000,00 |  |  |  | 5.000,00 |
| Sala za ispraćaj- groblje Dol |  |  | 10.000,00 |  |  | 10.000,00 |
| Nerazvrstana cesta Mala Lozna |  | 40.000,00 |  |  |  | 40.000,00 |
| Makadamski parking kraj ŠRC-a | 96.385,00 |  | 83.615,00 | 120.000,00 |  | 300.000,00 |
| Parking Zastivonje |  |  | 10.000,00 |  |  | 10.000,00 |
| Uređenje poljskih puteva |  | 15.000,00 | 29.000,00 | 6.000,00 |  | 50.000,00 |
| Uređ.obalnog pojasa Riva-Lungo mare |  |  |  | 40.000,00 |  | 40.000,00 |
| Šetnica Gabrova-Lovrečina |  |  |  | 15.000,00 |  | 15.000,00 |
| Groblje Dol- uređenje |  |  |  |  | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Nabavka manjeg kamiona za potrebe komunale |  |  | 20.000,00 |  |  | 20.000,00 |
| UKUPNO | 96.385,00 | 60.000,00 | 152.615,00 | 181.000,00 | 15.000,00 | 505.000,00 |

Izvor 03-dio naknade za javne površine         32.200,00

-od iznajmljivanja opć.objekata         26.000,00

- od koncesija                                        19.000,00

-dio nakn.za pravo građenja              19.185,00

Izvor 04- komunalni doprinosi                          60.000,00

-razne participacije                              68.000,00

-nak.za pravo služnosti                          8.300,00

-ostale nakn.iz izvora 04                     32.815,00

Izvor 04- iz prenesenog VP                                43.500,00

Izvor 05- pomoći-ukupmo                181.000,00

Izvor 07- iz prenesenog VP                                15.000,00

UKUPNO                                                            505.000,00

Članak  2.

Ovaj Program stupa na snagu 1.1.2025. donošenja , a objavit će se u Službenom glasniku Općine Postira.

Predsjednik Općinskog vijeća

Toni Glavinić,v.r.