# REPUBLIKAHRVATSKA

# ŽUPANIJASPLITSKO-DALMATINSKA

# OPĆINAPOSTIRA

# Polježice 2, 21410 POSTIRA

# tel (021) 63 21 33

fax (021) 63 21 07

e-mail: info@ opcina-postira.hr

KLASA    : 024-01/25-01/11

URBROJ : 2181-40-01-25-1

Postira, 11. travnja 2025. god.

Na temelju članka  5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  68/18, 110/18, 32/20, 154/24), te članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br 3/13 i 6/13, 5/20 i 5/21), Općinsko vijeće Općine Postira na 28. sjednici održanoj dana 11. travnja 2025. godine, prihvatilo je slijedeće:

IZVRŠENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA

I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024.GODINU

U donjoj tabeli prikazani su svi rashodi za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture- planirani Izmjenama i dopunama za 2024.g. kao i isti rashodi izvršeni u 2024.god.- kako slijedi:

Izmj.i dop. za 2024.       Izvršenje prog.za 2024.

1.IZGR. I UREĐ.RAZNIH GRAĐEV. OBJEKATA..... 254.600,00.................213.119,77

-Sala za ispraćaj-groblje Dol .............................160.000,00..................131.644,77

-Projektne dok.vezane uz izgradnju  OŠ..............86.900,00...................73.775,00

-Otkup ugostiteljskih objekata Ema i Lukaku.........7.700,00....................7.700,00

2. NERAZVRSTANE CESTE I PRAKIRALIŠTA ......... 74.315,39..................29.809,14

-Nerazvrstana cesta Molo Lozna........................... 70.000,00 ..................25.493,75

-Nova parkirališta-parking Dol................................ 4.315,39.....................4.315,39

3.UREĐENJE POLJSKIH PUTEVA.........................42.343,12..................42.343,12

-Uređenje  poljskih puteva..................................42.343,12...................42.343,12

4.UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA,

PARKOVA I NASADA......................................123.722,50...............127.330,64

-Spomen park Stepinac kraj  Groblja ...................80.000,00..................86.132,05

-Spomen-bista Don Jurja Gospodnetića.................9.560,00...................9.477,71

-Nova komun.oprema za parkove i jav.pov..........17.000,00.................14.952,13

-Uređenje parkova-Novi digitalni sat.....................17.162,50................16.768,75

5.UREĐ.LUKE,PLAŽA,OBALNOG POJASA............ 96.470,09...................96.470,09

-Uređ.obalnog pojasa Riva-Lungo mare.............. 72.058,04 ..................72.058,04

-Uređenje rampe za invalide-Rat ...........................24.412,05...................24.412,05

6.KANALIZACIJA I ODVODNJA............................56.569,00...................79.816,62

-Crpna stanica Sardina-tlačni cjevovod................56.569,00....................56.568,89

-Kanalizacijski kolektor Dol-Postira...............................0,00.....................23.247,73

7.NOVA JAVNA RASVJETA................................... 8.901,56....................8.901,56

-Novi kandelabri za jav.rasvjetu-razni pravci......... 8.901,56 ....................8.901,56

___________________________________________________________________________

U K U P N O: ......................................656.921,66............597. 790,94

Vezano uz gornje podatke o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u tabeli koja slijedi prikazani su svi rashodi razvrstani po Izvorima financiranja iz kojih su financirani- kako slijedi:

Izvor  financiranja                                             Izvršenje prog.za 2024.

Iz izvora 01- dio sr.poreza na nekretnine........................73.775,00

Iz izvora 04 - komunalni  doprinosi .................................63.672,96

-dio komunalne naknade.............................109.993,01

-participacija lučkih usluga.............................66.870,08

-participacije režijskih troškova........................8.957,07

-namjenska sr.Vodovoda ...............................46.000,00

Iz izvora 05- Pomoći SDŽ i Drž.pror................................180.829,89

Iz izvora 06 –Donacije ......................................................39.992,93

Iz izvora 07- Prih.od nefinanc.imovine................................7.700,00

UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA ..................597.790,74

Izvršenje  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Postira.

Predsjednik Općinskog vijeća

Toni Glavinić