# REPUBLIKAHRVATSKA

# ŽUPANIJASPLITSKO-DALMATINSKA

# OPĆINAPOSTIRA

# Polježice 2, 21410 POSTIRA

# tel (021) 63 21 33

fax (021) 63 21 07

e-mail: info@ opcina-postira.hr

KLASA    : 024-01/26-01/7

URBROJ : 2181-40-01-26-1

Postira,20.042026. god.

Na temelju članka  5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  68/18, 110/18, 32/20), te članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br 3/13 i 6/13, 5/20 i 5/21), Općinsko vijeće Općine Postira na svojoj 7. sjednici održanoj dana 20. travnja 2026. godine, prihvatilo je slijedeće:

IZVRŠENJE  PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025.GODINI

U donjoj tabeli prikazani su svi rashodi za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture- planirani Izmjenama i dopunama za 2025.g. kao i isti rashodi izvršeni u 2025.god.- kako slijedi:

IZMJ. I DOP.PROGR.            IZVRŠENJE

ZA 2025.                 PROGR. ZA 2025.

1.IZGRADNJA I UREĐENJE RAZNIH GRAĐEV  OBJEKATA              64.012,00              64.010,01

-Renoviranje tržnice............................................   7.437,00                 7.436,25

-Sala za ispraćaj –Groblje Dol ............................. 56.575,00              56.573,76

2. NERAZVRSTANE CESTE I PRAKIRALIŠTA                                      474.830,00          476.030,23

-Nerazvrstana cesta Molo Lozna ........................  81.400,00             82.630,82

-Makadamski parking kraj ŠRC-a  ...................... 374.875,00           374.844,41

-Parking Zastivonje  ............................................. 18.555,00             18.555,00

3.UREĐENJE POLJSKIH PUTEVA                                                          42.877,00             49.156,25

-Uređenje  poljskih puteva  ..............................   42.877,00              49.156,25

4.UREĐENJE LUKE,PLAŽA I  OBALNOG POJASA                               47.190,00              47.187,50                                                           -Uređ.obalnog pojasa Riva-Lungo mare   ................................      47.190,00              47.187,50

- Šetnica Gabrova-Lovrečina   ...........................             0,00                       0,00

5.UREĐENJE I ODRŽAVANJE GROBLJA                                                       0,00                        0,00

-Groblje Dol-uređenje .......................................             0,00                        0,00

6.NABAVKA NOVE OPREME, UREĐAJA I VOZILA                            15.890,00             20.872,50

-nabavka kamiona za potrebe komunale...........  10.007,00               14.990,00

-razna kom.oprema-novi koševi,klupe i sl............ 5.883,00                  5.882,50

7.UREĐENJE PARKOVA, IGRALIŠTA I OSTALIH JAV.POVRŠINA     36.468,38            36.468,38

-uređenje Spomen parka Stepinac ......................  36.088,38            36.088,05

-spomenička bista Don Jurja Gospodnetića............... 380,00                  380,00

U K U P N O:                                                                       681.267,38        693.724,87

Vezano uz gornje podatke o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u tabeli koja slijedi prikazani su svi rashodi razvrstani po Izvorima financiranja iz kojih su financirani- kako slijedi:

Izvor  financiranja                                             Izvršenje prog.za 2025.

Iz izvora 03-svi razni prihodi od imovine.....................125.671,95

Iz prenesenog VP izvora 03.................................... ... 45.557,46

Iz izvora 04-                                                                            298.409,50

- komunalni  doprinosi ................................. 86.379,42

-dio komunalne naknade.......................... 130.521,54

-participacija lučkih usluga......................... .71.375,44

-participacije režijskih troškova.................... .7.378,10

-participacije pogr.tr.i za kor.mrtv................   2.675,00

- naknada za kućni broj ..................................       80,00

Iz izvora 05- Pomoći SDŽ i Drž.pror..............................196.468,75

Iz izvora 06 –Donacije ..................................................21..734,38

Iz izvora 07- Prih.od nefinanc.imovine...........................  2.773,92

Iz prenesenog VP izvora 07  ..........................................  3.108,58

UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA .................693.724,87

Izvršenje  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usvaja se na sjednici Općinskog vijeća, a stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku Općine Postira.

Predsjednik Općinskog vijeća

Marko Radić

___________________