# REPUBLIKAHRVATSKA

# ŽUPANIJASPLITSKODALMATINSKA

# OPĆINAPOSTIRA

# Polježice 2, 21410 POSTIRA

# tel (021) 63 21 33

fax (021) 63 21 07

e-mail: info@ opcina-postira.hr

KLASA:021-05/20-01/09

URBROJ :2104/05-01-20-05

Postira, 09. travnja 2021. god.

Na temelju članka  30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  br. 68/18), te članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br 3/13, 6/13 i 5/20), Općinsko vijeće Općine Postira na 30. sjednici održanoj dana 09.04.2021. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2020.GODINI

| Naziv objekta iz programa | Planirano 2. Izmj. i dopunama za 2020. | Izvršenje po 2-Izmj.i dop.programa za 2020. | Izvori prihoda u 2020.- za financ. Gradnje Objekta |
| --- | --- | --- | --- |
| Rekonstruk.i sanacija nerazvrstanih cesta-razni pravci | 53.000 | 52.300 | 20.000 sr.pomoći 32.300 kom.dopri |
| Uređenje Županijske ceste Dol-Postira-vlastita sredstva | 50.000 | 0 | 0 |
| Rekonstrukcija i obnova javne rasvjete-razni pravci | 140.000 | 119.148 | 119.148 kom.dopr. |
| Uređenje novog trga-parka III faza uređenja | 440.000 | 431.639 | 190.000 sr.pomoći 241.639 kom.dopr. |
| Plaža Lovrečina-uređenje platoa | 630.000 | 574.413 | 574.413 sr.pom. |
| Uređenje nove ribarnice | 155.000 | 152.148 | 152.148 kom.dopr. |
| Uređenje dijela kanalizacijske mreže Lovrna | 22.200 | 22.139 | 22.139 kom.dopr. |
| Izgradnja Športsko rekreacijskog centra-projekti | 66.250 | 50.625 | 25.000 sr.pomoći 25.625 kom.dopr. |
| Izgradnja oborinske kanaliz. I odvodnje- u sklopu širenja Rive | 205.000 33.250 | 203.991 26.250 | 203.991 sr.Vodov. 26.250 kom.dopr. |
| Projektna dokumentacija-kanalizacija Dol | 75.000 | 75.000 | 75.000 sr.Vodov. |
| Projekt uređenja Punte Vrilo | 67.500 | 67.500 | 67.500 kom.dopr. |
| Ostale proj.dokumentacije –proj.Bujica Dol Proj.Spomen park-groblje | 30.000 30.000 | 25.000 22.625 | 25.000 kom.dopr. 22.625 kom.dopr. |
| U K U P N O | 1.997.200 | 1.822.778 | 1.822.778 |

Kako je vidljivo iz gornje tabele 2.Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata kom.infrastrukture za 2020.god. planiran je iznos od  1.997.200 kn, a ostvaren je iznos od  1.822.778 kn što je u okviru plana ( 91,27% ostvarenja).

Zbog obrazloženja izvora financiranja za svaki pojedini objekt kom.infrastrukture dajemo u donjoj tabeli prikaz prihoda  iz kojih su se financirali, i to:

| Naziv projekta | Izvršenje projekta u 2020. | Komunalni doprinos | Ostali opći prihodi | Sredstva pomoći |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija i sanacija nerazvrst. I ostalih cesta i parkinga | 52.300 kn | 32.300 kn |  | 20.000 kn |
| Rekonstrukcija javne rasvjete | 119.148 kn | 119.148 kn |  |  |
| Uređenje javnih površina-trg-park III faza uređenja | 431.639 kn | 241.639 kn |  | 190.000 kn |
| Uređenje luke,plaža i obale-plaža Lovrečina | 574.413 kn |  |  | 574.413 kn |
| Uređenje nove Ribarnice | 152.148 kn | 152.148 kn |  |  |
| Dio sekund.kanaliz.mreže-Lovrna | 22.139 kn | 22.139 kn |  |  |
| Proširenje Rive-1.faza-kanaliz.i odvodnja | 203.991 kn 26.250 kn | 26.250 kn | 203.991 kn-sr.vodovoda |  |
| Početak izgr. SRC-proj.dokumentacija | 50.625 kn | 25.625 kn |  | 25.000 kn |
| Orojektna dokument.-kanalizacija Dol | 75.000 kn |  | 75.000 kn Sr.vodovoda |  |
| Uređenje Punte Vrilo-projekt | 67.500 kn | 67.500 kn |  |  |
| Ostale projektne dok. -dokument.bujica Dol -dokument.Spomen-park na groblju | 25.000 kn 22.625 kn | 25.000 kn 22.625 kn |  |  |
| UKUPNO | 1.822.778 | 734.374 | 278.991 | 809.413 |

Predsjednik Općinskog vijeća

Marko Radić