REPUBLIKA HRVATSKA

# ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

# OPĆINA POSTIRA

# Polježice 2, 21410 POSTIRA

# tel (021) 63 21 33

fax (021) 63 21 07

e-mail: info@ opcina-postira.hr

KLASA    : 024-01/22-01/24

URBROJ : 2181-40-01-22-1

Postira, 15.06.2022. god.

Na temelju članka  21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br 3/13 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Postira na 10. sjednici održanoj dana 15. lipnja 2022.  godine donijelo je

IZVRŠENJE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture

na području Općine Postira u 2021. godini

| Tekuće održav. komunal.infrastrukture- vrsta održavanja | Novi plan-po Izmj.i dopunama za 2021. | Izvršenje-po Izmj.i dopunama za 2021. |
| --- | --- | --- |
| Tek.održav.cesta,trotoara | 180.000,00 kn | 143.813,00 kn |
| tekuće održav. parkova ,nasada i igrališta | 148.000,00 kn | 143.750,00 kn |
| tekuće održavanje plaža i kupališta | 65.000,00 kn | 64.847,00 kn |
| tekuće održavanje groblja | 28.500,00 kn | 27.987,00 kn |
| opskrba vodom javnih površina -održ.hortikulture | 239.283,89 kn | 215.646,00 kn |
| energija za osvjetljenje javnih površina | 200.000,00 kn | 200.926,00 kn |
| usluge tekućeg održavanja postojeće javne rasvjete | 87.000,00 kn | 126.541,00 kn |
| skupljanje i odvoz smeća | 195.000,00 kn | 187.978,00 kn |
| renta za korištenje odlagališta „Kupinovica“ | 33.000,00 kn | 28.964,00 kn |
| usluge deratizacije | 10.000,00 kn | 20.000,00 kn |
| Sanacija, uređenje i ostali radovi na deponiju | 20.000,00 kn | 75.922,00 kn |
| Tekuće održav.objekata u vl.općine-rasvjeta,voda ,usluge i materijali | 81.000,00 kn | 70.134,00 kn |
| Održavanje postojećih pravaca poljskih puteva | 162.800,00 kn | 187.892,00 kn |
| UKUPNO | 1.449.583,89 kn | 1.494.400,00 kn |

Kako je vidljivo iz gornje tabele Izmjenama i dopunama programa održavanja  kom.infrastrukture za 2021.god. planiran je iznos od  1.449.583 kn, a ostvaren je iznos od  1.494.400  kn što je za  44.817 kn više od planiranog ili u postotku izvršenje od 103 %.

Zbog obrazloženja izvora financiranja za svaki pojedini objekt kom.infrastrukture dajemo u donjoj tabeli prikaz prihoda  iz kojih su se izvora  financirali, i to:

| Naziv projekta | Izvršenje projekta u 2021. | Vlastiti prihodi Izvor 03 | Ostali prih.za pos.namjene Izvor 04 | Sredstva pomoći Izvor 05 | Prih.od nefin.imov. Izvor 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tek.održav.cesta,trotoara | 143.813 kn |  |  |  | 143.813 kn |
| tekuće održav. parkova ,nasada i igrališta | 143.750 kn |  |  |  | 143.750 kn |
| tekuće održavanje plaža i kupališta | 64.847 kn |  |  |  | 64.847 kn |
| tekuće održavanje groblja | 27.987 kn |  |  |  | 27.987 kn |
| opskrba vodom javnih površina -održ.hortikulture | 215.646 kn |  | 215.646 kn |  |  |
| En. za osvjetljenje javnih površina | 200.926 kn |  | 200.926 kn |  |  |
| usluge tekućeg održav. postojeće javne rasvjete | 126.541 kn |  |  |  | 126.541 kn |
| skupljanje i odvoz smeća | 187.978 kn | 187.978 kn |  |  |  |
| renta za korištenje odlagališta „Kupinovica | 28.964 kn |  | 28.964 kn |  |  |
| usluge deratizacije | 20.000 kn |  | 20.000 kn |  |  |
| Sanacija, uređ. i ost radovi na deponiju | 75.922 kn |  |  |  | 75.922 kn |
| Tekuće održav.objekata u vl.općine | 70.134 kn | 41.261 kn | 28.873 kn |  |  |
| Održav postojećih pravaca poljskih puteva | 187.892 kn |  |  | 38.926 kn | 148.966 |
| UKUPNO | 1.494.400kn | 229.239 kn | 494.409 kn | 38.926 kn | 731.826 kn |

-Izvor 03-Naknada za najam prostora                    109.699 kn

-Naknada za jav.površine                          119.540 kn

-Izvor 04-Komunalna naknada                                 494.409 kn

-Izvor 05-Sredstva pomoći                                           38.926 kn

-Izvor 07-Prihodi od prodaje parcela                       731.826 kn

________________________________________________________________

UKUPNO PO IZVORIMA FINANC. :          1.494.400 kn

Predsjednik Općinskog vijeća

Toni Glavinić